24. april 2020 19/03180

ENERGIKLAGENÆVNET NÆVNENES HUS Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 72 40 56 00 CVR-nr. 37 79 55 26 EAN nr. 5798000026070 ekn@naevneneshus.dk www.naevneneshus.dk

ENERGIKLAGENÆVNETS AFGØRELSE

i sag om afslag på anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlægget med GSRN-nr. [XXX], på adressen [XXX]

Energiklagenævnet har modtaget en klage fra [XXX] (herefter klager) over Energistyrelsens afgørelse om afslag på forhøjet pristillæg.

Energiklagenævnet stadfæster Energistyrelsens afgørelse.

- Klagen til Energiklagenævnet

Energiklagenævnet modtog den 11. marts 2019 klagen over Energistyrelsens afgørelse af 4. marts 2019. Ved afgørelsen meddelte Energistyrelsen afslag på, at der kunne opnås forhøjet pristillæg for elektricitet produceret på solcelleanlægget med GSRN-nr. [XXX] beliggende på adressen [XXX].

- Sagens oplysninger

Den 18. juli 2016 opnåede klager tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg efter ansøgning i underpulje 2 for det i sagen omhandlede solcelleanlæg, jf. § 47, stk. 7, nr. 1, i VE-loven, jf. § 8, stk. 2, nr. 2, samt § 13, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1114 af 18. september 2015 om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere (herefter bekendtgørelsen).

Den 4. maj 2018 modtog Energistyrelsen klagers anmodning om endelig afgørelse om forhøjet pristillæg for elektricitet fremstillet på det omhandlede solcelleanlæg.

Ved en gennemgang af klagers ansøgning konstaterede Energistyrelsen, at klager havde etableret et andet solcelleanlæg på adressen [XXX], end det klager havde angivet i købsaftalen.

Ifølge købsaftalen havde klager indgået en betinget aftale med Solcellespecialisten A/S om køb af et 6,0 kW solcelleanlæg med Kosta Piko inverter samt Sunpower E20 327 paneler.

Af stamdataregistreret fremgår, at klager på adressen har etableret et solcelleanlæg med Danfoss TLX TX 8k Limited inverter samt 8.265(49)ms paneler.

Den 16. oktober 2018 anmodede Energistyrelsen om en redegørelse for uoverensstemmelsen mellem de oplysninger, der fremgik af købsaftalen og stamdataregistreret. Klager oplyste i e-mail af samme dato til Energistyrelsen følgende: ”Det er mere end 3 år siden, d.4/3-2015, vi lavede aftalen med en leverandøren, pga. meget lang sagsbehandling omkring vort nybyggeri blev vort nye hus første færdigt i marts 2018, dermed kunne den tidligere aftale ikke længere opretholdes prismæssigt. Derfor købte vi de nævnte paneler og inverter og fik det monteret af anmelder NM El-service Aps”.

- Energistyrelsens afgørelse

Den 4. marts 2019 traf Energistyrelsen afgørelse om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet produceret på det omhandlede solcelleanlæg. Energistyrelsen begrundede afslaget med, at klager havde indgået aftale om køb af et andet solcelleanlæg ved en anden leverandør end det, der var lagt til grund ved tilsagnet om mulighed for forhøjet pristillæg af 18. juli 2016.

- Klagers bemærkninger

Klager har navnlig anført følgende synspunkter i relation til klagen:

- At det er uforståeligt, at Energistyrelsen meddeler afslag på forhøjet pristillæg.

- At klager grundet lang sagsbehandlingstid ved Kystdirektoratet, kommunen, Energistyrelsen m.fl., først var klar til at bygge det nye hus ultimo 2017 med færdiggørelse marts 2018. Det betød, at den aftale, der var indgået med Solcellespecialisten A/S om solcelleanlægget til klagers planlagte nybyggeri den 4. marts 2015, ikke længere kunne fastholdes prismæssigt af leverandøren. Klager måtte derfor finde en alternativ løsning, som kunne overholde klagers byggebudget. Dette lykkedes med købet af en ny Danfoss TLX 8K inverter, der blev fundet på det private marked.

- At der hele tiden har foreligget dokumentation for en aftale om køb af et solcelleanlæg.

- At klager har forstået reglerne således, at klagers anlæg var på Energistyrelsens positivliste, hvilket klager regnede med var tilstrækkeligt.

- At det som privat borger er umuligt at gennemføre en sag omkring installation af solcelleanlæg. Klager henviser i den forbindelse til, at det hele gøres uforståeligt ved, at man skal søge om tilsagn igen efter montering. Klager henviser også til, at klager forstår meget lidt af Energistyrelsen afgørelse af 4. marts 2019.

- Energistyrelsens bemærkninger

Energistyrelsen har ikke yderligere bemærkninger til sagen, men henviser til afgørelsen af 4. marts 2019.

- Retsgrundlaget

Retsgrundlaget fremgår af bilag til denne afgørelse.

- Energiklagenævnets begrundelse for afgørelsen

Det er en betingelse for opnåelse af forhøjet pristillæg efter puljeordningen i VE-lovens § 47, stk. 7, nr. 1, at en ansøgning om tilsagn om mulighed for pristillæg skal indeholde skriftlig dokumentation for en aftale om køb af solcelleanlæg, jf. § 12, stk. 4, nr. 8, i bekendtgørelsen, og at aftalen er betinget af opnåelse af pristillæg, jf. bekendtgørelsens § 12, stk. 9, 1. pkt.

Efter VE-lovens § 5, stk. 1, nr. 6, forstås ved påbegyndelse af projektet enten påbegyndelse af arbejdet på investeringsprojektet eller det første bindende tilsagn om køb af udstyr eller indgåelse af andre forpligtelser, som gør investeringen irreversibel, alt efter hvad der indtræder først. I forlængelse heraf er der således et krav om tilsagn om mulighed for pristillæg, inden projektet påbegyndes.

I den foreliggende sag har klager ved ansøgningen til Energinet vedlagt en betinget købsaftale med Solcellespecialisten A/S om køb af et 6,0 kW solcelleanlæg med Kosta Piko inverter samt Sunpower E20 327 paneler. Da klager den 18. juli 2016 opnåede tilsagn om mulighed for pristillæg fra Energinet, er den betingede købsaftale fra Solcellespecialisten A/S ikke længere betinget, men er fra afgørelsestidspunktet ændret til en bindende aftale. Det pågældende projekt anses herefter for påbegyndt, jf. VE-lovens § 5, stk. 1, nr. 6.

Det følger dog af stamdataregisteret og sagens oplysninger i øvrigt, at klager har etableret et andet solcelleanlæg fra en anden leverandør med Danfoss TLX TX 8k Limited inverter samt 8.265(49)ms paneler.

Klager har oplyst, at uoverensstemmelsen mellem købsaftalen og stamdataregistreret skyldes, at aftalen med Solcellespecialisten A/S er mere end tre år gammel. På grund af en meget lang sagsbehandlingstid omkring klagers nybyggeri, blev klagers hus først færdigt i marts 2018, hvorfor aftalen med Solcellespecialisten A/S ikke længere kunne opretholdes prismæssigt. Klager købte derfor et andet solcelleanlæg på det private marked.

Energiklagenævnet finder, at aftalen om køb af solcelleanlægget med Danfoss TLX TX 8k Limited inverter samt 8.265(49)ms paneler, er et nyt projekt om etablering af solcelleanlæg, som forudsætter en ny ansøgning om tilsagn om mulighed for pristillæg forud for projektets begyndelse.

Da klager ikke har ansøgt om tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg til det nye anlæg på adressen [XXX], forud for projektets begyndelse, lægger Energiklagenævnet til grund, at klager har etableret et andet anlæg, end det anlæg, der var grundlaget for klagers tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg den 18. juli 2016.

Energiklagenævnet stadfæster herefter Energistyrelsens afgørelse om afslag på forhøjet pristillæg efter VE-lovens § 47, stk. 7, nr. 1.

- Energiklagenævnets afgørelse

Afgørelsen er truffet efter § 22, stk. 5, jf. § 15, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1114 af 18. september 2015. Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Afgørelsen er truffet af Energiklagenævnets formand, jf. Energiklagenævnets formandsbemyndigelse af 9. februar 2016 efter lov om fremme af vedvarende energi, punkt 1, jf. VE-lovens § 66, stk. 4.

Energiklagenævnet beklager den lange sagsbehandlingstid.

Søgsmål til prøvelse af afgørelser truffet af Energiklagenævnet efter VE-loven eller de regler, der udstedes efter loven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende jf. VE-lovens § 66, stk. 5.

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form på hjemmesiden www.naevneneshus.dk under menupunktet Nævnene > Energiklagenævnet > Tidligere afgørelser.

På nævnets vegne

Peter Ulrik Urskov

Nævnsformand

Lotte Rud Jensen

Fuldmægtig, cand.jur.

Afgørelsen er sendt til [XXX] og til Energistyrelsen.

Bilag

Uddrag af lovbekendtgørelse nr. 53 af 18. januar 2019 om fremme af vedvarende energi:

”[…]

§ 5, stk. 1. I denne lov forstås ved følgende:

…

6) Projektets påbegyndelse: Enten påbegyndelse af arbejdet på investeringsprojektet eller det første bindende tilsagn om køb af udstyr eller indgåelse af andre forpligtelser, som gør investeringen irreversibel, alt efter hvad der indtræder først, jf. dog regler fastsat efter § 35 e, stk. 4.

…

§ 47. Denne bestemmelse omhandler elektricitet produceret på anlæg, hvor der alene anvendes

- solenergi, bølgekraft eller vandkraft eller

- andre vedvarende energikilder bortset fra biogas og biomasse, jf. §§ 43 a og 44-46.

…

Stk. 7. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan forud for et projekts påbegyndelse give tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg inden for en pulje på 20 MW årligt i 4 år fra og med 2013. I 2016 kan energi-, forsynings- og klimaministeren alene give tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg med en installeret effekt på under 500 kW.

1) Solcelleanlæg, som er tilsluttet i egen forbrugsinstallation, hvor den samlede installerede effekt fra solcelleanlæg tilsluttet i forbrugsinstallationen udgør 6 kW eller derunder pr. husstand, jf. dog nr. 2. For elektricitet fremstillet på sådanne anlæg ydes et pristillæg, som fastsættes således, at dette og den efter § 51, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris tilsammen udgør 130 øre pr. kWh ved tilsagn fra energi-, forsynings- og klimaministeren i 2013. For anlæg, der er givet tilsagn om den 1. januar 2014 eller senere, fastsættes pristillægget på samme måde, dog således at det fastsatte pristillæg nedsættes årligt med 14 øre pr. kWh fra og med den 1. januar 2014. Pristillægget ydes i 10 år fra nettilslutningstidspunktet med det på tidspunktet for tilsagnet fra Energinet gældende pristillæg efter 2. eller 3. pkt.

[…]”

Uddrag af bekendtgørelse nr. 1114 af 18. september 2015 om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere:

”[…]

§ 12, stk. 1. Ansøgning om tilsagn om mulighed for pristillæg efter § 47, stk. 7, i lov om fremme af vedvarende energi og kapitel 2 i denne bekendtgørelse indsendes til Energinet.dk. Der skal foreligge én ansøgning pr. anlæg. Hvis ansøgning for et anlæg ønskes behandlet sammen med ansøgninger for et eller flere andre anlæg, skal dette angives i ansøgningerne. Der skal anvendes et ansøgningsskema, der er udarbejdet af Energinet.dk.

…

Stk. 4. Ansøgning om tilsagn om mulighed for pristillæg efter § 47, stk. 7, i lov om fremme af vedvarende energi og kapitel 2 i denne bekendtgørelse skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

…

8) Skriftlig dokumentation for aftale om køb af solcelleanlæg, jf. dog stk. 9.

…

Stk. 9. Aftalen efter stk. 4, nr. 8, skal være betinget af opnåelse af tilsagn om pris-tillæg. Hvis køb af et solcelleanlæg er omfattet af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter eller udbudsdirektivet, kan ansøgeren i stedet for den dokumentation, som er anført i stk. 4, nr. 8, vedlægge et ud-budsgrundlag, som er betinget af opnåelse af tilsagn om pristillæg.

[…]”

Energistyrelsen overtog pr. 1. januar 2018 Energinets opgaver.

Lovbekendtgørelse nr. 122 af 6. februar 2015 om lov om fremme af vedvarende energi, der var gældende på tidspunktet, hvor Energinet traf afgørelse om tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg. Lovbekendtgørelsen er i dag erstattet af lovbekendtgørelse nr. 125 af 7. februar 2020.

Lovbekendtgørelse nr. 53 af 18. januar 2019 om fremme af vedvarende energi, der var gældende på det tidspunkt, hvor Energistyrelsen traf endelig afgørelse om forhøjet pristillæg for elektricitet fremstillet på et omhandlede solcelleanlæg. Lovbekendtgørelsen er i dag erstattet af lovbekendtgørelse nr. 125 af 7. februar 2020.

Formandsbemyndigelsen er offentliggjort på hjemmesiden www.naevneneshus.dk.

Lovbekendtgørelse nr. 125 af 7. februar 2020 om lov om fremme af vedvarende energi.